|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir a tiempo con las actividades que tenía asignadas en la Carta Gantt: el Diagrama de Arquitectura y el desarrollo completo de la fase de Codificación (CU1 al CU8 para USD y CLP), encontrándome hoy al día iniciando las pruebas de integración. - Qué me facilitó el trabajo: Contar con una base técnica clara en Django/Pandas y el apoyo de mis compañeros en la documentación y levantamiento de datos. - Qué me lo dificultó: La variabilidad de los archivos reales que entregó el hotel entre un mes y otro (cartolas de Banco de Chile vs. BancoEstado y reportes de Transbank a veces separados y a veces consolidados) junto a casos de borde contables complejos (ventas en cuotas 3/3, anulaciones y turnos nocturnos).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Flexibilicé los componentes que desarrollé: Rediseñé el detector y los parsers de Excel para que procesen automáticamente tanto archivos consolidados como divididos de Transbank y lean distintas estructuras de cartolas sin fallar. Implementé el motor de sugerencias asistidas (CU7): Programé la detección automática de descuadres por cuotas o fechas para que el usuario resuelva excepciones con un clic en memoria antes de guardar en la BD. Auditoría técnica: Refactoricé el código para separar responsabilidades, corregir errores y dejar pruebas automatizadas que aseguren que todo funcione sin fallas en la entrega final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño como muy positivo y comprometido, habiendo cumplido con la construcción integral del backend, lógica de cruce y visualización del sistema. - Qué destaco: Mi rigor técnico para lograr que la matemática contable (comisiones, IVA, cuotas y depósitos netos) cuadre con exactitud frente al banco, entregando una solución real y usable. - Qué podría mejorar: Solicitar mayor variedad de planillas de prueba desde la fase de Análisis para no tener que adaptar parsers a última hora, y comunicar/documentar mis avances técnicos más rápido al equipo para no concentrar tanta carga técnica en mí.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud personal es cómo sintetizar y demostrar toda la lógica contable y de excepciones que programé dentro del tiempo acotado de la defensa final. - Mi pregunta al docente: Dado que durante el desarrollo adapté el código para soportar más formatos reales (cartolas multibanco y Transbank consolidado), ¿debo actualizar formalmente los casos de uso y diagramas de diseño iniciales, o basta con detallarlo en el informe de pruebas y manual de usuario? - Mi pregunta a los pares: ¿Cómo han manejado ustedes los cambios imprevistos en la estructura de los datos reales del cliente sin retrasar sus entregas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que no es necesario redistribuir los roles principales de la Carta Gantt, pero sí acordamos sumar dos tareas de apoyo para el cierre: - Diego apoyará en la verificación de integridad y persistencia en la base de datos SQLite durante las pruebas con datos reales. - Eva (con mi apoyo) detallará en el Manual de Usuario las instrucciones para que el contador sepa cómo descargar los reportes de Transbank y usar las sugerencias, mientras preparamos juntos el set de datos para la presentación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Sinceramente, no tengo una opinión muy marcada o crítica sobre el trabajo en grupo, ya que la dinámica ha sido bastante estándar y sin mayores novedades: no hemos tenido conflictos, discusiones ni atrasos graves que llamen la atención. Cada integrante simplemente asumió la parte que le correspondía según la Carta Gantt y cumplió con lo suyo dentro de los plazos. - Aspectos positivos: Destaco justamente esa tranquilidad y neutralidad; el grupo ha funcionado bien, cada uno ha sido responsable con sus tareas y no ha habido necesidad de estarse persiguiendo ni presionando para avanzar, lo que permitió trabajar con calma. - Aspectos a mejorar: Quizás el hecho de que todo haya sido tan estándar hace que la comunicación haya sido "lo justo y necesario", trabajando cada uno de forma bastante individual y juntando las partes al final. Podríamos mejorar la interacción cotidiana para comentar más en conjunto lo que cada uno va haciendo y no limitarnos solo a coordinar la entrega de cada hito